Sistema de Controle de Portarias e Comissões
Plano de Desenvolvimento de Software
Versão 2.0

Histórico da Revisão
Data	Versão	Descrição	Autor
30/07/2024	1.0	Plano de Desenvolvimento inicial. Arquivo em markdown	Ícaro Santos Aurich
18/07/2024	2.0	Altera o template desse documento e revisa o conteúdo das seções presentes da versão anterior.	Anderson Passos Silva

Índice
# Introdução
No presente plano de projeto, descrevemos a proposta para o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Portarias e Comissões para o Instituto Federal da Bahia, campus Eunápolis. Este sistema tem como objetivo otimizar o processo de gestão das portarias emitidas anualmente pela instituição. Atualmente, a gestão das portarias é marcada por ineficiências que dificultam a obtenção rápida de informações cruciais, como a vigência das portarias, a composição das comissões e o acompanhamento dos prazos. A solução proposta visa implementar uma ferramenta digital que melhorará significativamente a acessibilidade e o gerenciamento desses dados, permitindo uma resposta mais ágil, e às necessidades administrativas do campus.
## Finalidade
A finalidade do Plano de Desenvolvimento de Software é reunir todas as informações necessárias para controlar o projeto. Ele descreve a abordagem dada ao desenvolvimento do software e é o plano de nível mais alto gerado e usado pelos gerentes para coordenar o esforço de desenvolvimento.
O Plano de Desenvolvimento de Software é usado por estas pessoas:
- O gerente de projeto utiliza-o para planejar o cronograma do projeto e as necessidades de recursos e para acompanhar o andamento do projeto em relação ao cronograma.
- Membros da equipe do projeto utilizam-no para entender o que precisam fazer, quando precisam fazê-lo e quais são as outras atividades das quais eles dependem.
## Escopo
Este Plano de Desenvolvimento de Software descreve o plano geral a ser usado pelo projeto Sistema de Controle de Portarias e Comissões, incluindo a implantação do produto. Os planos, conforme especificado neste documento, baseiam-se nos requisitos do produto definidos no Documento de Visão.
## Visão Geral
Este Plano de Desenvolvimento de Software contém as seguintes informações:
Visão Geral do Projeto — apresenta uma descrição da finalidade, do escopo e dos objetivos do projeto. Também define os produtos que se espera que o projeto libere.
Organização do Projeto — descreve a estrutura organizacional da equipe do projeto.
# Visão Geral do Projeto
## Finalidade, Escopo e Objetivos do Projeto
Anualmente, o Instituto Federal da Bahia campus Eunápolis promulga centenas de portarias com diversas finalidades. Algumas portarias possuem prazos, enquanto outras, não; algumas criam comissões permanentes ou temporárias, enquanto outras definem gestores ou fiscais de contrato. As variações são múltiplas. Porém, o processo atual para criação e controle de portarias tem carências gerenciais principalmente no que diz respeito à busca eficiente das informações, como por exemplo: se determinada portarias está vigente, conseguir identificar quais comissões um determinado servidor pertence, ou identificar quais portarias estão próximas do prazo de vencimento, entre outras buscas avançadas. Diante disso, esse projeto tem como objetivo a criação de um novo sistema capaz de suprir as carências no processo de gestão das portarias e comissões.
## Suposições e Restrições
[Uma lista das suposições em que este plano se baseia e de quaisquer restrições como, por exemplo, de orçamento, equipe, equipamento e programação, que se aplicam ao projeto.]
## Produtos Liberados do Projeto
- Versão de demonstração do Módulo Pessoas (0.1.0)
- Versão de demonstração Módulo Pessoas Revisado (0.1.1)
- Versão de demonstração do Módulo de Portarias (0.2.0)
- Versão de demonstração do Módulo de Portarias Revisado (0.2.1)
- Versão de demonstração Módulo de Comissão (0.3.1)
- Versão de demonstração do Módulo de Comissão Revisado (0.3.1)
- Versão de Teste Geral (0.4.0)
- Versão de Teste Geral Revisado (0.4.1)
- Versão Alfa (1.0.0-alfa)
- Versão Beta (1.0.0-beta)
- Versão Lançamento Final (1.0.0)
## Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software
O Plano de Desenvolvimento de Software será revisado antes do início de cada fase de Iteração.
# Organização do Projeto
## Papéis e Responsabilidades
Pessoa	Papéis
Ícaro	Líder do Projeto: Responsável pela coordenação geral do projeto, definição de requisitos, comunicação com stakeholders, e supervisão do desenvolvimento.
Anderson P. Silva	Gerente de Desenvolvimento: Responsável pelo desenvolvimento das funcionalidades principais, revisão de código, e garantia de qualidade do software.
Thiago	Desenvolvedor Júnior: Responsável por auxiliar na programação de funcionalidades, realizar testes unitários, e ajudar na documentação do sistema.
Todos	Revisar plano de desenvolvimento e propor melhorias.

# Processo de Gerenciamento
## Estimativas do Projeto
- Mês 1: Levantamento de Requisitos e Planejamento
- Mês 2-3: Desenvolvimento do Sistema
- Mês 4: Testes e Correções
- Mês 5: Implantação e Treinamento
- Mês 6: Suporte e Manutenção
## Plano de Projeto
[Esta seção contém a programação e os recursos do projeto.]
### Plano de Fases
[Inclua o seguinte:
 Estrutura de Divisão de Trabalho (WBS) — opcional para projetos pequenos
 uma linha de tempo ou um gráfico de Gantt mostrando o tempo alocado para as fases ou iterações do projeto
 identificação dos principais marcos com os respectivos critérios de êxito
Defina todas as demonstrações e pontos de release importantes.]
### Objetivos das Iterações
[Liste os objetivos a serem atingidos para cada uma das iterações.]
### Releases
[Uma breve descrição de cada release de software e se é uma versão beta, de demonstração etc.]
## Monitoramento e Controle do Projeto
 [Abaixo apresentamos uma lista de verificação de itens a serem considerados:
- Gerenciamento de Requisitos: especifique as informações e os mecanismos de controle que serão coletados e usados para medir, relatar e controlar mudanças nos requisitos do produto.
- Controle de Cronograma e Orçamento: Descreva a abordagem a ser adotada para monitorar as despesas, tendo em vista o orçamento do projeto e o andamento de acordo com o cronograma planejado. Descreva como executar ações corretivas quando necessário.
- Controle de Qualidade: Descreva o andamento e os métodos a serem usados para controlar a qualidade dos produtos liberados do projeto e como executar ações corretivas quando necessário. Inclua técnicas, métricas, critérios e procedimentos usados para avaliação — isso compreenderá inspeções técnicas, inspeções e revisões. Observe que esses procedimentos são um complemento do Plano de Teste, que não está incluído no Plano de Desenvolvimento de Software.
- Relatórios e Métricas: descreva os relatórios internos e externos a serem gerados, e a freqüência e distribuição de publicação. Especifique as métricas que deverão ser coletadas e o porquê.
- Gerenciamento de Riscos: descreva o método que será usado para identificar, analisar, priorizar, monitorar e diminuir os riscos. Inclua uma lista de riscos e seus status atuais.
- Finalização do Projeto: descreva as atividades necessárias para que o projeto seja concluído de forma organizada, incluindo a nova designação da equipe, o arquivamento de materiais do projeto, interrogações e relatórios de post-mortem etc.
- Gerenciamento de Configuração: descreva o processo através do qual os problemas e mudanças são enviados, revisados e organizados. Descreva como os artefatos do produto ou do projeto deverão ser nomeados, marcados e numerados, incluindo hardware, software do sistema, Produtos de Terceiros (COTS), planos, modelos, componentes, software de teste, resultados e dados, executáveis etc. Descreva políticas de retenção e os planos de backup, desastre e recuperação. Descreva também como a mídia deve ser mantida — on-line, off-line, tipo de mídia e formato.
- Resolução de Problemas: descreva o método que será usado para resolver desentendimentos com o cliente, incluindo como lidar com desentendimentos relacionados a contratos, ao escopo do projeto e a atrasos na programação.
- Gerenciamento de Subfornecedores: descreva como os subcontratantes serão gerenciados.
- Plano de Melhoria do Processo: descreva como a eficiência do projeto será avaliada e melhorada.
O texto abaixo é fornecido como exemplo.]
Gerenciamento de Requisitos
Os requisitos desse sistema são capturados no Documento de Visão. As alterações dos requisitos devem
Controle de Cronograma e Orçamento
O gerente de projeto mantém uma programação mostrando a data esperada de cada marco. Os itens de linha na programação incluem pacotes de trabalho atribuídos a pessoas. Cada pessoa a quem é atribuído um pacote de trabalho fornece ao gerente do projeto informações sobre o percentual de conclusão das tarefas semanalmente.
Controle de Qualidade
Os defeitos serão registrados e monitorados como Solicitações de Mudança, e as métricas de defeito serão coletadas (consulte Relatórios e Métricas abaixo).
Será necessário que todos os produtos liberados sejam submetidos ao processo de revisão adequado. A revisão é necessária para assegurar que cada produto liberado seja de qualidade.
Todos os defeitos encontrados durante a revisão que não forem corrigidos antes da liberação para integração deverão ser capturados como Solicitações de Mudança para que não sejam esquecidos.
Gerenciamento de Riscos
Os riscos serão identificados na Fase de Iniciação usando os passos identificados na atividade “Identificar e Avaliar Riscos”. Os riscos do projeto serão avaliados pelo menos uma vez em cada iteração e documentados no plano de gerência de riscos.
Gerenciamento de Configuração
Serão selecionadas ferramentas apropriadas que fornecem um banco de dados de Solicitações de Mudança e um repositório controlado de versões dos artefatos do projeto.
Todo o código-fonte, os scripts de teste e os arquivos de dados serão incluídos nas baselines. A documentação relacionada ao código-fonte também será incluída na baseline como, por exemplo, a documentação de design. Todos os artefatos de produtos liberados do cliente são incluídos na baseline final da iteração, inclusive os executáveis.